研商本校國際研究大樓進駐單位搬遷、裝修（建築及機電）與

活動傢俱經費籌措事宜會議紀錄

時  間：103年9月12日（星期五）上午10時30分整

地  點：行4006室

主  席：楊弘敦校長                               記錄：莊智琄、蔡東裕

出席單位及人員：

吳濟華行政副校長、蔡秀芬主任秘書、黃義佑總務長、工學院王朝欽院長、藝文中心李美文主任、國際事務處郭志文處長、產學營運及推廣教育處王朝欽處長、生物醫學研究所薛佑玲所長、光電系張弘文主任、貴儀中心何扭今主任、秘書室綜合業務組楊育成簡任秘書兼組長、醫學科技研究所羅錦興所長、社會科學院張副院長其祿

列席人員：

秘書室、藝文中心、國際事務處、產學營運及推廣教育處、生物醫學研究所、工學院、光電系、貴儀中心、社會科學院、主計室、人文創新與社會實踐中心（社科院）、總務處、營繕組鄭全志秘書兼組長、鍾文憲技士、事務組吳鴻欽組長、柳瑞芝編審、保管組蔡東裕組長、李佳芬助理

- 主席致詞。

- 報告事項。【各單位補充說明】

- 前言

本校國際研究大樓預定於本年10月底完工，彙整各進駐單位（系所）規劃進駐所需搬遷、裝修（建築及機電）與活動傢俱經費總計需4,419萬3,150元，其中，搬遷費約1,450萬3,980元、裝修費約1,425萬4,342元及活動傢俱約1,543萬4,828元，初步統計如表1。

- 經費分擔

考量各單位之進駐之所需性質、各項進駐前之準備工程期程，以及本校103年度校務基金經奉核補助案額度訂定下列補助原則：

（一）各單位需求屬性權重為：

- 新設或原單位整體搬遷者：所配置空間符合國研大樓原始規劃，以提供在籍學生教學或教師研討教室（生醫所、醫科所），以及學校重大校務或行政所需空間（秘書室、太陽能平台及中控室、人文創新與社會實踐中心租用）者：建議屬性權重為100％。

- 原單位既有空間不足以供在籍學生（教師）實驗教室者（工學院、光電系、社科院）：因屬補償需求性質，建議屬性權重為75％。

- 對外有營租之事實或營運計畫者（藝文中心、華語中心、貴儀中心、產學營運及推廣教育處）：因屬財務自償維持性質，建議比照教育部補助國研大樓新建工程經費1/2，屬性權重為50％。

（二）經陳奉 校長核定補助校務基金比例為60％。

（三）各單位核定補助金額為單位申請補助金額＊單位需求屬性權重＊校務基金經費補助比例，不足之所需金額為各單位自籌款。

【例】：某中心申請補助金額為200萬元、校務需求屬性權重為75％，經 校長核定校務基金經費補助比例為60％，某中心核定補助經費為90萬元（200萬元＊75％＊60％）。

三、採購決標金額負擔

（一）各進駐單位提報裝修（建築及機電）與活動傢俱金額於採購決標後，所需負擔金額以各單位自籌款之金額支應，不足餘額再由學校依各單位核定補助金額內勻支。

（二）各單位配合負擔金額，敬請依會計作業系統先授權至總務處專帳科目（請主計室協助建置科目），俾資辦理採購動支。各單位如未能於現有額度內調整，建請由校務基金先行墊支，並於各單位後續2年內所編預算扣繳校務基金。

【例】：某中心申請補助金額為200萬元。經核定補助金額為100萬元，單位需自籌100萬元，合計200萬元為採購金額，次由採購決標價為180萬元或190萬元，其由單位支應100萬元及校方補助80萬元或90萬元共同勻支。即各單位所編預算越接近採購實際決標價格，所獲致補助金額越高，藉此機制，以有效運用校務基金。

四、時程配合作業窗口

（一）請各進駐單位儘速於會前提送詳細需求規格於會議詳細說明，次由總務處各組綜合整理辦理採購（保管組：活動傢俱規劃尺寸、數量與空間規模彙整，李佳芬助理；營繕組：裝修工程規劃設計及採購，鍾文憲技士；事務組：搬遷及活動傢俱採購，柳瑞芝編審）。

（二）如有特殊需求或規格未能於會前提送或會中說明，並請各進駐單位會後10日內完成詳細規格彙整，用以辦理採購。

五、會議紀錄：

（一）各進駐單位所申請搬遷、裝修及活動傢具金額總計約44,193,150元（表1），以其與各該屬性權重計算所需金額約為36,078,057元，考量校務基金難以全數支應，爰以該申請搬遷、裝修及活動傢具總金額與經奉 校長核定補助60％之乘積，為核定補助金額約為21,646,834元（表2）。

（二）前項各進駐單位提報搬遷、裝修（建築及機電）與活動傢俱金額於採購決標後，所需負擔金額以各單位自籌款之金額先行支應，不足餘額再由學校依各單位核定補助金額內勻支。各單位如因年度預算已分配結束，未能於現有額度內調整，將由校務基金先行墊支，並於各單位後續2年內預算中扣除。自籌經費來源調查表相關表格詳如附件一。

（三）總務處提供搬遷、裝修與活動傢具招標範例，相關採購需求明細表請參閱附件二，請各進駐單位參考並儘速於9月26日前洽商總務處各組承辦人員，提送詳細需求規格，交由總務處各組綜合整理所需實際採購預算，以利於寒假前辦理搬遷、裝修與活動傢具等項採購，並於103學年暑假後完成進駐。

（四）總務處各組分工與聯繫人員如次：

1.保管組：活動傢俱規劃尺寸、數量與空間規模彙整，由李佳芬助理負責。

2.營繕組：裝修工程規劃設計及採購，由鍾文憲技士負責。

3.事務組：搬遷及活動傢俱採購，由柳瑞芝編審負責。

（五）其他配合辦理事項：

1.工學院601、602室給排水系統需求併入裝修工程辦理。

2.藝文中心因受需支應本案自籌款影響，無法辦理年藝術季經費約100萬元，考量另案由卓越計畫等相關經費支應。

3.為因應生物醫學研究所學生上課與國際事務處（華語中心教室）103學年寒假搬遷，優先辦理該等教室空間裝修或活動傢具採購，以利搬遷。

4.產學營運及推廣教育處、國際事務處與藝文中心等補償性行政空間之屬性權重，比照重大校務性質改以75％計算，屬建教合作、推廣教育及國際會議場地租用等部分仍以50％計算。

5.產學營運及推廣教育處育成組原以校外廠商捐贈約70萬元辦理相關培育空間部分，因捐贈經費改以實報實銷方式辦理，難以接續辦理，改以回歸本案估價辦理。

- 臨時動議：無

- 散會（11時45分）

表1國立中山大學國際研究大樓進駐單位搬遷裝修費初步統計表

單位：元

| 單位 | 搬遷費 | 裝修建築費 | 裝修機電費 | 活動傢俱 | 申請補助經費小計 | 建議補助說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秘書室 |  | 2,330,955 |  | 2,330,955 | 4,661,910 | 以主計總處共同性經費8,310元/㎡標準列計，約85坪（含607）。 |
| 工學院 |  | 465,370 | 422,900 |  | 888,270 | 以601-602大空間估計弱電設備（電力設備）。 |
| 人文創新與社會實踐中心 |  |  |  | 175,750 | 175,750 | 含2部電腦設施約51,000元。 |
| 社會科學學院 | 90,000 |  |  | 810,000 | 900,000 | 研究室基本設備。 |
| 國際事務處/華語中心 | 164,500 |  |  | 4,812,050 | 4,976,550 | 活動傢俱為教室基本設備，惟包含電腦200萬元及小型冷氣245,000元。 |
| 產學營運及推廣教育處 | 851,000 |  |  |  | 851,000 | 僅搬遷費用。 |
| 生醫所 | 3,708,180 |  |  |  | 3,708,180 | 僅搬遷復原費。 |
| 光電系 | 4,602,000 |  |  |  | 4,602,000 | 搬遷復原費，鄭文軍教授海工實驗室部分設備因需吊裝，尚無估價。 |
| 藝文中心 |  |  |  | 1,559,200 | 1,559,200 | 會議室會議設備及辦公設備。 |
| 醫科所 |  | 8,987,000 | 1,221,310 | 4,440,000 | 14,648,310 | 僅裝修費用，小型冷氣部分1,221,310元，活動傢俱444,000元。 |
| 501室 |  | 80,000 |  | 1,041,200 | 1,121,200 | 公用排課教室，每人套課桌椅以3,000元*140人、含教室設備每間教室155,300元*4間，合計1,121,200元 |
| 貴儀中心 | 5,088,300 |  | 500,000 | 60,000 | 5,648,300 | 搬遷費508萬元，門禁、小型冷氣及接線合計50萬元。 |
| 中控室、太陽能平台 |  | 246,807 |  | 205,673 | 452,480 | 以主計總處共同性經費8,310元/㎡之30％標準列計，約30坪 |
| 總計 | 14,503,980 | 12,110,132 | 2,144,210 | 15,434,828 | 44,193,150 |  |

表2      國立中山大學國際研究大樓進駐單位搬遷裝修費初步統計表

單位：元

| 單位 | 搬遷費 | 裝修建築費 | 裝修機電費 | 活動傢俱 | 小計 | 建議屬性權重 | 建議核定比例 | 核定補助 經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秘書室 |  | 2,330,955 |  | 2,330,955 | 4,661,910 | 1.00 | 0.60 | 2,797,146 |
| 工學院 |  | 465,370 | 422,900 |  | 888,270 | 0.75 | 0.45 | 399,722 |
| 人文創新與社會實踐中心 |  |  |  | 175,750 | 175,750 | 1.00 | 0.60 | 105,450 |
| 社會科學學院 | 90,000 |  |  | 810,000 | 900,000 | 0.75 | 0.45 | 405,000 |
| 國際事務處/華語中心 | 164,500 |  |  | 4,812,050 | 4,976,550 | 0.50 | 0.30 | 1,492,965 |
| 產業營運及推廣教育處 | 851,000 |  |  |  | 851,000 | 0.50 | 0.30 | 255,300 |
| 生醫所 | 3,708,180 |  |  |  | 3,708,180 | 1.00 | 0.60 | 2,224,908 |
| 光電系 | 4,602,000 |  |  |  | 4,602,000 | 0.75 | 0.45 | 2,070,900 |
| 藝文中心 |  |  |  | 1,559,200 | 1,559,200 | 0.50 | 0.30 | 467,760 |
| 醫科所 |  | 8,987,000 | 1,221,310 | 4,440,000 | 14,648,310 | 1.00 | 0.60 | 8,788,986 |
| 501室 |  | 80,000 |  | 1,041,200 | 1,121,200 | 1.00 | 0.60 | 672,720 |
| 貴儀中心 | 5,088,300 |  | 500,000 | 60,000 | 5,648,300 | 0.50 | 0.30 | 1,694,490 |
| 中控室、太陽能平台 |  | 246,807 |  | 205,673 | 452,480 | 1.00 | 0.60 | 271,488 |
| 總計 | 14,503,980 | 12,110,132 | 2,144,210 | 15,434,828 | 44,193,150 |  |  | 21,646,834 |